Småskärsuddsvägens Samfällighetsförening

Protokoll från Styrelsemöte 2017.04.11    19:00- 20:30

www.smaskaruddsvagen.se

Lokal: Konf.rum  Dina försäkringar   Närvarande:

Ola Burström, ordf,    Gun-Britt Jonsson, kassör,    Jan Kaarle, sekr., Yvonne Lundgren , styrelseledamot, Magnus Jonsson, suppleant   Bernt Olofsson suppleant  Ej närv: Daniel Hancke

- Mötets öppnas.

- Föregående protokoll genomgicks, lägges till handlingarna.

- Ekonomi. Årsredovisningen klar. Årets resultat visar på ett underskott på c:a 8 000:-, så vi föreslår i kommande budget att höja uttaxeringen från 10:- till 15:- per andel. För fastboende blir uttaxeringen det dubbla, alltså 30:- per andel. Vi har, senaste åren, kvarstående skulder från medlemmar på c.a 26 000:- trots påminnelser.    Vi går nu ut med en ytterligare påminnelse och info om att i slutändan överlämnar vi ärendena till kronofogden.        Lånet för väginvesteringen från 2014,  där återstår nu endast c:a 115 000:- att betala.

- Vägfrågor.  Renoveringen av vägen, som slutbesiktigades sept. 2014.  Nu under sommaren 2017, skall vi tillsammans med leverantören NCC, gå igenom statusen på vägen och åtgärda eventuella uppkommna skador. Det finns en liten beläggningsskada, när arbetena genomfördes,  efter c:a 70 m, åtgärdas utan kostnad, och en  uppstickande sten , efter c:a 300 m, åtgärdas för samma a;pris som i kontraktet (3 200:-)                            Vi bevakar och dokumenterar ev. ytterligare skador.

Sista delen av vägen och trevägskorsningen är nu i behov att rustas upp, rensa igenvuxna diken och två igenslammade vägtrummor, avverka några stora björkar, ny beläggning, samt åtgärda den för snäva kurvan riktning mot Högsböleskiftet, till en kostnad på c:a 300 000:-.                                                                                                Som ett bättre alternativ finns nu framtaget  ritning, anbudsunderlag, tidplan för att samtidigt även bredda de sista 137 meter av vägen,  från 4,5 m till samma bredd som den övriga vägsträckningen, till 5,8 m, samt breddning av kurvan mot Högsböleskiftet. Jan K har tagit fram erfoderliga dokument, och förankrat planerna med den nya markägaren P.O.Patomella. Tekniskt underlag är nu klart och kostnaden pekar på 550 000:-.   Minus bidrag på 35 % från Trafikverket, blir vår kostnad c:a 360 000:-. Förslagsvis utföres arbetena under sommarperioden 2018. Vi begär ett förhandsbesked från Trafikverket angående bidragets storlek.

Vinterväghållningen har fungert bra.  Bernt Olofsson kontaktar BDX angående förenkla signalen när halkbekämpning/sandning skall utföras.

- Hemsida. Fortsatt propagering för vår hemsidan, som finns tillgänglig på nätet. (se ovan)   Där finns bl.a  info om att varje år begränsas fordonsvikten till max. 3,5 ton under i princip hela april månad och första halvan av maj månad.     Innevarande år är begränsningenperioden för max 3,5 ton,   från 5 april till 18 maj.                 Högsböleskiftet har nu också en egen hemsida.    www.hogsboleskiftet.se

- Årstämma,  Lördag den 13 maj kl 10.00-11.00 Pite Havsbad. Alla dokument kommer att finnas tillgängliga på hemsidan, och skickas dessutom ut per post till ett fåtal som har begärt att få till sin hemadress.

7. Övriga frågor.

8. Mötet avslutas.

Vid protokollet               Jan Kaarle